# De la simulación a la implementación — estado del sistema

BIOMED UMSS · Plataforma de Cariotipado Asistido por IA

Informe de estado a 19 de agosto de 2026 · Módulo 6

Ing. Guillermo Mamani Chambi

## 1. En una página

Este módulo empezó con un sistema que simulaba su capa de inteligencia y termina con uno que la ejecuta. El cambio no es de tamaño sino de naturaleza: donde antes había un PNG de 1×1 píxel haciendo de mapa de calor y una clasificación por rango de tamaño, hoy hay un EfficientNet-B3 entrenado con 48.000 recortes del propio laboratorio y un Grad-CAM que lee los gradientes de la última capa convolucional.

Pero el resultado más valioso del módulo no es lo que se construyó, sino lo que se midió. Cinco instrumentos de evaluación devolvieron números incómodos, y esos números cambiaron decisiones de arquitectura: uno de ellos demostró que el pipeline hoy cuesta más trabajo del que ahorra, y otro desmontó un diagnóstico que el propio equipo daba por cerrado.

| Commits del periodo | 41 |
| --- | --- |
| Código nuevo de la capa IA | 2.111 líneas (+ 1.474 de pruebas) |
| ADRs firmados | 6 (0027 → 0032) |
| Suite de pruebas | 596 verdes, cobertura 84,87% |
| Niveles de la escalera implementados | 0 a 5 |

## 2. Qué era simulación y qué es implementación

La distinción se mantiene explícita en el DTI §9.1, porque presentar como construido algo que no lo está es la forma más rápida de perder credibilidad técnica.

| Componente | Antes del módulo | Hoy |
| --- | --- | --- |
| Clasificación de cromosomas | Placeholder por rango de tamaño, confianza fija 0.55 | EfficientNet-B3 entrenado, macro-F1 0.6958 |
| Explicabilidad (XAI) | PNG de 1×1 píxel | Grad-CAM real sobre la última capa convolucional |
| Corpus documental | No existía | 1.144 fragmentos indexados (ISCN 2024, ADRs, FSD, BRD) |
| Consultas en lenguaje natural | No existía | Enrutador de 4 caminos + agente ReAct |
| Herramientas del agente | No existían | 6 publicadas por MCP (JSON-RPC 2.0) |
| Memoria del agente | No existía | Checkpoints persistentes por thread_id |
| Segmentación | OpenCV + watershed | OpenCV + watershed *(U-Net sigue siendo diseño, no implementación)* |

La última fila es la que más importa: sigue sin construirse, está declarada como tal, y el §5 de este informe explica por qué eso resultó ser menos determinante de lo que se creía.

### 2.1 La verificación, no la afirmación

El flujo completo se ejecutó con metafases reales del dataset MetaClass el 19 de agosto:

POST /api/clinic/samples/register/   →  31,9 s
CHN-2026-08-19-2414 · READY · 3 imágenes · degraded=false
modelo: opencv-watershed-v0+efficientnet-b3-metaclass-v3
47 cromosomas detectados · 42 naranjas · 5 verdes
confianza media 0,542 — solo 5 superan el umbral de 0,85

No hay mocks en esa ruta. La cadena de versión que emite el servicio declara exactamente qué modelo produjo cada resultado.

## 3. Dónde se aplicó lo aprendido en el módulo

El módulo enseña una escalera de integración con una regla explícita: *usar el nivel mínimo que resuelva el problema*. Se implementaron los seis niveles, cada uno resolviendo un problema real del laboratorio y no un ejercicio.

### Nivel 0 — Llamada al SDK

Dónde: redacción de la narrativa clínica del informe (llm_client.py). Por qué ahí: convertir una nomenclatura ISCN en un párrafo legible es generación de texto pura, un solo paso.

Decisión propia: el modelo corre en local con Ollama. El corpus

incluye documentación clínica y RN-03 exige cero fuga de datos: no tiene por

qué salir de la máquina para convertirse en tokens (ADR-0024).

### Nivel 1 — Salida estructurada

Dónde: el esquema Pydantic que valida la respuesta del modelo, con reintento pasándole el error de validación. Hallazgo: en un caso adversario el modelo alucinó tres veces seguidas y el sistema se bloqueó las tres. Es el comportamiento correcto: mejor no responder que responder mal.

### Nivel 2 — Tool calling

Dónde: enrutador de consultas (tool_router.py) con cuatro caminos.

KEYWORD    coincide una palabra del catálogo  → se ejecuta SIN modelo
LLM        no coincide nada                   → el modelo elige la herramienta
RAG        pregunta de documentación          → va al corpus
SIN_MATCH  nadie puede responder              → se dice que no se sabe

Lo que hace este diseño distinto: el modelo solo elige un nombre. No

redacta la respuesta ni toca los datos — las filas salen de una consulta a la

base. La pantalla muestra siempre la herramienta usada y la tabla real de

origen, así que un usuario puede distinguir un dato consultado de uno

inventado.

El camino KEYWORD no es una optimización: es lo que hace que el sistema siga respondiendo con la IA apagada (RN-07).

### Nivel 3 — RAG

Dónde: corpus del propio proyecto — el estándar ISCN 2024, los ADRs, el FSD y el BRD.

| Fuente | Fragmentos |
| --- | --- |
| ISCN 2024 | 711 |
| ADRs | 337 |
| FSD | 37 |
| BRD | 33 |
| Guía | 26 |

Desviación deliberada del laboratorio de clase: se usa NumPy por fuerza

bruta en vez de ChromaDB. Son 1.144 fragmentos — un producto matriz-vector de

1.144×768 que NumPy resuelve en microsegundos. Chroma añadiría una base

binaria que no se versiona bien en git. Es la regla del nivel mínimo aplicada

a la infraestructura (ADR-0029 D3).

### Nivel 4 — Agente + MCP

Dónde: bucle ReAct (agente.py) con seis herramientas publicadas en un servidor MCP propio sobre JSON-RPC 2.0 por stdio.

Los tres guardrails del módulo, y cómo se aplican aquí:

| Guardrail | Implementación |
| --- | --- |
| Freno — MAX_PASOS = 6 | Un bucle sin tope es una fuga de dinero |
| Cinturón — confirmación de escritura | *Más estricto que el laboratorio* (ver abajo) |
| Caja negra — traza | Acción, observación y tokens de cada paso |

La desviación más importante del módulo. En el laboratorio de clase,

cancelar_pedido sí ejecuta con confirmado=true. Aquí

preparar_validacion_de_caso nunca ejecuta, ni confirmado.

>

La diferencia no es de implementación sino de dominio: cancelar una compra es

reversible y lo autoriza su dueño; validar un cariotipo es un acto clínico que

firma un profesional con su identidad. RN-01 exige validación manual del

analista y firma del supervisor con MFA, y RN-06 exige que no sean la misma

persona. Un proceso automático no es un analista identificado ni puede aportar

un segundo factor.

>

El guardrail vive dentro de la herramienta, no en el bucle: así viaja con

ella por MCP a cualquier cliente que la descubra.

### Nivel 5 — LangGraph

Dónde: memoria conversacional del agente (agente_grafo.py), con checkpoints persistentes por thread_id.

Alcance acotado a propósito, y esta es la decisión de arquitectura más delicada del módulo: el estado clínico no vive en los checkpoints. Un caso avanza READY → ANALYST_VALIDATED → SIGNED → REPORTED en PostgreSQL con un audit trail encadenado por SHA-256 que sostiene la firma electrónica.

Duplicar esa máquina de estados en un checkpointer crearía **una segunda

fuente de verdad para un proceso auditado**: cuando un inspector pregunte en

qué estado estaba un caso, no puede haber dos respuestas. Es una objeción de

cumplimiento, no de complejidad (ADR-0032 D2).

Por la misma razón no se usa el interrupt de LangGraph para la aprobación humana, aunque «aprobar desde otra sesión» sea literalmente RN-06: como la herramienta nunca ejecuta, un interrupt sería aprobar algo que de todos modos no escribe.

## 4. La regla de la escalera, aplicada en sentido contrario

Se propuso durante el módulo una arquitectura de siete agentes —Orquestador, Preprocesador, Detector, Clasificador, Pairing, Validador ISCN y narrativa— y se rechazó, con las razones firmadas en ADR-0031.

Tres hechos la decidieron:

El flujo dibujado no tiene decisiones. Preprocesar → detectar →

clasificar tiene un orden fijo e inevitable: no se puede clasificar antes de    segmentar. El flujograma era una línea recta con una sola bifurcación, y esa    bifurcación era un if sobre un umbral. Un orquestador que reparte siempre    en el mismo orden es una caja de paso.

Seis de las siete cajas no eran agentes. La propia propuesta describía el

Validador ISCN como «función determinística», que es exactamente lo contrario    de un agente.

Los servicios que el diagrama repartía no existen — el DTI se contradecía

con su propia tabla de diseñado-frente-a-construido.

La ramificación real del sistema está después del pipeline, en la semaforización: los cromosomas naranjas desvían el caso a corrección manual. Ahí es donde el diagrama se bifurca, y es donde está el valor clínico.

Aplicar la regla de la escalera significó, en este caso, bajar un peldaño en lugar de subirlo.

## 5. Lo que se midió, y lo que las mediciones cambiaron

Cinco instrumentos de evaluación, todos reproducibles con un comando.

| Medición | Resultado | Comando |
| --- | --- | --- |
| Enrutador (56 preguntas) | 44/56 · 79% | manage.py eval_enrutado |
| RAG con juez (18 preguntas) | 16/18 · 89% | manage.py eval_rag --con-juez |
| Memoria: nivel 4 vs 5 | 0/8 → 4/8 | manage.py eval_memoria |
| Coste de corrección por caso | 64 acciones vs 46 a mano | training/eval_correccion.py |
| Suite de pruebas | 596 verdes · 84,87% | pytest |

### 5.1 La medición que cambió la hoja de ruta

eval_correccion.py responde a una pregunta que el macro-F1 no contesta: ¿cuántas acciones necesita el analista para llevar la propuesta de la IA a un cariotipo correcto? La vara de comparación es ordenar el cariograma a mano: 46 colocaciones.

Acciones por caso   mediana 64 | min 51 | max 87
  estructura   4     separar / unir
  clase       28     reclasificar
  resolución  34     ver XAI + aceptar
Casos que cuestan MÁS que hacerlo a mano: 20/20 (100%)

Hoy el pipeline añade trabajo en vez de ahorrarlo. Y corrigió un diagnóstico que se daba por cerrado: se asumía que el cuello de botella era la segmentación, pero la estructura son 4 de 64 acciones (6%). El grueso está en resolver naranjas — 34 acciones, más de la mitad — y eso nace del umbral 0,85 y de la obligación de consultar XAI antes de aceptar. Con un clasificador perfecto al 0,84 se pagarían igual.

Consecuencia de producto: una resolución en bloque recortaría del orden de 30 acciones por caso sin tocar ningún modelo. Es más barato que entrenar U-Net y ataca la mitad del coste.

### 5.2 El instrumento falla antes que el sistema

El aprendizaje metodológico más transferible del módulo: cinco veces la primera medición fue inválida por un defecto del medidor, no del sistema medido.

| Instrumento | Qué estaba mal | Efecto |
| --- | --- | --- |
| eval_rag | el prompt del juez decía «ante la duda, no respondas» | 39%: peor que no tener juez |
| eval_correccion | solo el 43% del ground truth tenía totales plausibles | cobraba como error de la IA el ruido de la etiqueta |
| eval_memoria | un timeout hacía return y borraba la corrida | se perdían pares buenos |
| eval_memoria | testigos de un solo dígito («0», «1») | 1/4 vs 3/4 inflado por los dos lados |
| eval_memoria | el modelo volcaba la observación cruda como respuesta | contenía el código → pasaba por acierto |

De ahí salieron tres reglas: un testigo tiene que ser específico; un fallo de infraestructura anota y continúa, nunca aborta; y hay que declarar qué casos del banco son débiles por diseño y leer el resultado desglosado.

### 5.3 Cuando el A/B desmintió el análisis

Al integrar el RAG, el enrutador bajó de 48/56 a 44/56. El análisis a ojo concluyó que había cuatro regresiones graves. Se reprodujo el estado anterior en un worktree de git sobre el commit previo, con el mismo banco y el mismo modelo: dio 48/56 exacto.

Comparando fallo a fallo, la conclusión inicial era falsa: aquellas cuatro preguntas ya fallaban antes con la misma herramienta equivocada. De las cuatro pérdidas, tres son etiqueta desactualizada —el banco es anterior a que existiera el camino RAG— y la regresión real son dos preguntas.

Se reportan dos números: 44/56 con el banco intacto y 47/56 con el banco

al día. No se tocó el banco para que subiera.

## 6. Contraste con el estado del arte

Contrastar con un producto comercial maduro no es una cortesía: es la única manera de saber si las decisiones tomadas aquí son razonables o caprichosas.

Precisión sobre la fuente. Lo que sigue procede de una captura de

Ikaros 7 (MetaSystems), software comercial de cariotipado asistido. **No

es el sistema que usa este laboratorio** — el laboratorio tiene un sistema

legado propio (base SQL Server SCAMC, 48 tablas) que este proyecto

reemplaza. Ikaros se usa aquí como **referencia externa del estado del

arte**, no como el sistema desplazado.

### 6.1 Tres decisiones que el estado del arte confirma

Su salida se llama «Proposal», no diagnóstico. En pantalla, abajo a la izquierda: Proposal 47,XXY. Un producto de referencia presenta el cariotipo como propuesta que el citogenetista acepta o corrige — exactamente el papel que cumple aquí la semaforización. Que la IA proponga y la persona decida no es una limitación de este proyecto: es cómo funciona el estándar del sector.

Cuenta células analizadas. El panel inferior muestra Analyzed Cells: 9 y Karyogramm Count: 9 como campos de primer nivel. Es el mismo dato que el informe del laboratorio expresa como [20] y que aquí falta (§7). La necesidad de un caso multi-metafase queda validada por un producto real, no solo por la lectura de un informe.

Expone un control manual del umbral de segmentación (Lower Threshold). Incluso el software comercial asume que ninguna segmentación automática basta y le entrega la perilla al analista. La sub-segmentación medida en §5.1 no es una carencia exclusiva de este prototipo: es el estado del problema.

### 6.2 Lo que el estado del arte hace y aquí no está

Est. Overlaps: 0 — mide los solapamientos y los muestra como métrica, para que el analista decida si una metafase merece su tiempo *antes* de invertirlo. Es el problema de sub-segmentación convertido en un número accionable.

Aquí eso está decidido y sin construir: [ADR-0026](adr/0026-estimacion-bandas-solapamientos.md) —«Estimación de conteo de bandas y detección de solapamientos»— está en estado accepted desde el 5 de agosto, antes de ver esa pantalla. La comparación no originó la idea: la valida.

### 6.3 Mapa de operaciones

| Operación en Ikaros 7 | Equivalente aquí |
| --- | --- |
| Auto Separate | ✅ SPLIT |
| Classify | ✅ CORRECT_CLASS |
| Check Objects | ✅ XAI_VIEWED + ACCEPT_CHROMOSOME |
| Region | ✅ RECROP |
| Count | ✅ conteo por clase |
| Reject Objects | ❌ no se puede descartar una detección |
| Annotate | ❌ falta anotar sobre la metafase |
| Estimate Band Count | ❌ ADR-0026, sin construir |

Cinco de ocho, y las tres ausentes están identificadas con su decisión escrita. Ninguna es un descubrimiento tardío.

### 6.4 Lo que este contraste no dice

No dice que este sistema compita con un producto comercial certificado y en uso clínico; esto es un prototipo cuyo coste de corrección se midió y salió desfavorable (§5.1).

Y tampoco dice que el laboratorio use ese producto. Lo que este proyecto reemplaza es un sistema legado propio, del que se conserva hasta el esquema de base de datos y del que salieron las 1.113 imágenes usadas para entrenar.

Lo que sí dice es que las decisiones de diseño apuntan en la misma dirección que el producto de referencia, y que las diferencias son de madurez, no de criterio.

## 7. Lo que falta, sin maquillar

El detector. La segmentación junta cromosomas que se tocan, y ese recorte malo produce clasificaciones erróneas. La vía de fondo es U-Net; la vía inmediata es RECROP, la herramienta de recorte manual que se construyó este módulo.

El caso multi-metafase. El laboratorio analiza 20 metafases por caso y reporta el consenso — por eso el informe real dice 47,XY,+21[20]. El sistema guarda N imágenes pero Karyotype es OneToOne con Sample: analiza solo la primera y no hay dónde guardar el consenso. Es lo que separa esto de un informe clínico emitible, y es un cambio de modelo, no un parche.

El pipeline corre síncrono. Celery está declarado en el stack pero no implementado: una metafase pesada bloquea el hilo de la petición (ADR-0031).

La memoria del nivel 5 gana 4 de 8. El checkpoint persiste siempre; lo que falla es que llama3.2:3b lo aproveche — vuelve a consultar las herramientas en vez de leer el historial. El límite es el modelo, no la arquitectura.

## 8. Trazabilidad documental

| ADR | Decisión |
| --- | --- |
| 0027 | Similitud vectorial para enrutar consultas — medido y acotado |
| 0028 | Corpus clínico para fundamentar la narrativa |
| 0029 | RAG documental sobre el corpus del proyecto (D1–D7) |
| 0030 | Un agente ReAct con guardrails, herramientas por MCP |
| 0031 | La orquestación es una cola de tareas, no multiagente |
| 0032 | Memoria conversacional con LangGraph, sin estado clínico |

Cada decisión llegó después de una medición, no antes. Es la diferencia entre elegir una tecnología y justificarla.

## 9. Cómo reproducir todo

# servicios
cd backend-ml      && python -m uvicorn app.main:app --port 8000
cd backend-admin   && .venv/Scripts/python manage.py runserver 127.0.0.1:8001 --noreload
cd backend-clinic  && CLINIC_LLM_ENABLED=true .venv/Scripts/python manage.py runserver 127.0.0.1:8002 --noreload
cd frontend-clinic && npm run dev            # :5174

# los seis niveles de la escalera
cd backend-clinic
.venv/Scripts/python manage.py demo_llm          # niveles 0 y 1
.venv/Scripts/python manage.py demo_tools        # nivel 2 — los 4 escenarios
.venv/Scripts/python manage.py demo_sugerencias  # nivel 3 — RAG + paso 6
.venv/Scripts/python manage.py demo_agente       # nivel 4 — bucle + traza
.venv/Scripts/python servidor_mcp.py             # publica 6 tools por stdio
.venv/Scripts/python cliente_mcp.py              # las descubre SIN import

# las mediciones
.venv/Scripts/python manage.py eval_enrutado
.venv/Scripts/python manage.py eval_rag --con-juez
.venv/Scripts/python manage.py eval_memoria
cd ../backend-ml && python training/eval_correccion.py

# la suite
cd backend-clinic && .venv/Scripts/python -m pytest

*Repositorio: github.com/guillemc92/karyoumss, rama feature/clinic-django-stack*